天津图云智能科技有限公司

企业门店ERP统一管理系统
2025年度应急演练预案

| 文档编号 | TJTY-ITSS-1003 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 刘禹 | 编辑日期 | 2025.1.3 |
| 审核 | 粱学敏 | 审核日期 | 2025.1.3 |
| 批准 | 朱明睿 | 批准日期 | 2025.1.3 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2025.1.3 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025.1.3 | 刘禹 | 新增 |  |

目录

1. 计划概述	5

1.1. 计划基本信息	5

1.2. 年度工作目标	5

1.3. 实施原则	6

2. 年度工作阶段划分	6

3. 年度详细工作计划	7

3.1. 第一阶段：项目启动（第1-2周）	7

3.2. 第二阶段：需求确认（第3-4周）	7

3.3. 第三阶段：系统部署（第5-8周）	7

3.4. 第四阶段：系统培训（第9-10周）	8

3.5. 第五阶段：试运行（第11-14周）	8

3.6. 第六阶段：正式运维（第15-52周）	8

4. 年度资源安排	9

4.1. 人员资源	9

4.2. 硬件资源	9

4.3. 软件资源	10

5. 年度里程碑节点	10

6. 年度风险与应对	10

7. 计划跟踪机制	11

7.1. 进度跟踪	11

7.2. 问题跟踪	12

7.3. 变更管理	12

7.4. 服务质量监控	12

表目录

表 1-1  项目基本信息表	4

表 1-1  年度工作阶段划分表	5

表 1-1  年度里程碑节点表	9

演练目的

依据大纲第1条，本预案细化为以下具体目标：

- 验证应急预案中各环节的可操作性，确保预案能够指导实际应急工作

- 检验应急响应团队从故障发现到业务恢复的全流程处置能力

- 通过计时和评估，识别响应流程中的短板和改进点

- 为应急预案修订提供实战依据

演练范围

依据大纲第2条，本预案明确以下具体安排：

表 5-1 演练基本信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 演练项目 | 企业门店ERP统一管理系统 |
| 演练类型 | 桌面推演 + 实战演练 |
| 演练时间 | 2025年（具体时间待定） |
| 演练地点 | 公司会议室 / 客户现场 |
| 参与人员 | 应急响应团队全体成员 |

表 5-1 演练场景与类型对应表

| 大纲场景 | 场景名称 | 演练类型 |
| --- | --- | --- |
| 场景一 | 服务器硬件故障 | 实战演练 |
| 场景二 | 数据库损坏 | 桌面推演 |
| 场景三 | 网络中断 | 桌面推演 |
| 场景四 | 前端设备故障 | 实战演练 |

演练组织与职责

依据大纲第3条，本预案细化各角色的具体职责：

表 5-1 演练岗位职责表

| 角色 | 岗位 | 具体职责 |
| --- | --- | --- |
| 演练总指挥 | 运维部经理 | 宣布演练开始和结束，下达关键决策指令，整体把控演练进度 |
| 演练执行组长 | 运维项目经理 | 负责演练具体组织，控制各场景时间节点，协调各组工作 |
| 技术处置组 | 软件运维工程师 | 负责数据库、系统软件相关问题排查和恢复 |
| 技术处置组 | 硬件运维工程师 | 负责服务器、网络、前端设备问题排查和恢复 |
| 后勤保障组 | 备件库专员 | 负责备件调配、出入库登记、资源保障 |
| 评估观察组 | 质量部专员 | 负责全程计时、过程记录、评估打分、问题汇总 |
| 客户代表 | 甲方指定人员 | 参与演练，验证业务恢复效果，确认演练结果 |

演练场景与详细流程

场景一：服务器硬件故障（实战演练）

对应大纲：场景一

演练目标：验证服务器故障应急响应能力，测试备用服务器切换流程

详细流程：

表 5-1 场景一演练流程表

| 步骤 | 累计时间 | 活动 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0分钟 | 演练执行组长模拟服务器硬件故障，系统告警 | 演练执行组长 |
| 2 | 5分钟 | 监控系统发现故障，技术处置组上报运维项目经理 | 技术处置组 |
| 3 | 10分钟 | 运维项目经理初步判断，上报演练总指挥 | 演练执行组长 |
| 4 | 15分钟 | 演练总指挥宣布启动应急预案，通知全体应急人员到位 | 演练总指挥 |
| 5 | 20分钟 | 技术处置组排查故障，确认硬件故障 | 技术处置组 |
| 6 | 25分钟 | 技术处置组决定切换至备用服务器 | 技术处置组 |
| 7 | 35分钟 | 完成备用服务器切换，启动服务 | 技术处置组 |
| 8 | 45分钟 | 客户代表验证系统功能，确认业务恢复正常 | 客户代表 |
| 9 | 50分钟 | 通知客户恢复完成 | 演练执行组长 |
| 10 | 60分钟 | 演练总指挥宣布场景一结束 | 演练总指挥 |

预期目标：RTO ≤ 60分钟

场景二：数据库损坏（桌面推演）

对应大纲：场景二

演练目标：验证数据库恢复能力，测试备份恢复流程

详细流程：

表 5-1 场景二演练流程表

| 步骤 | 累计时间 | 活动 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0分钟 | 演练执行组长模拟数据库损坏，系统报错 | 演练执行组长 |
| 2 | 5分钟 | 服务台专员记录用户报障 | 服务台专员 |
| 3 | 10分钟 | 运维项目经理分析判断，上报演练总指挥 | 演练执行组长 |
| 4 | 15分钟 | 演练总指挥宣布启动应急预案 | 演练总指挥 |
| 5 | 20分钟 | 技术处置组评估数据损坏范围 | 技术处置组 |
| 6 | 25分钟 | 确认从最新备份恢复数据 | 技术处置组 |
| 7 | 35分钟 | 执行数据恢复操作 | 技术处置组 |
| 8 | 45分钟 | 验证数据完整性 | 技术处置组 |
| 9 | 50分钟 | 客户代表确认业务恢复正常 | 客户代表 |
| 10 | 60分钟 | 演练总指挥宣布场景二结束 | 演练总指挥 |

预期目标：RTO ≤ 60分钟

场景三：网络中断（桌面推演）

对应大纲：场景三

演练目标：验证网络故障应急响应能力，测试备用线路切换流程

详细流程：

表 5-1 场景三演练流程表

| 步骤 | 累计时间 | 活动 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0分钟 | 演练执行组长模拟门店网络中断 | 演练执行组长 |
| 2 | 5分钟 | 服务台专员记录门店报障 | 服务台专员 |
| 3 | 10分钟 | 技术处置组排查网络 | 技术处置组 |
| 4 | 15分钟 | 确认主线路故障，上报演练执行组长 | 技术处置组 |
| 5 | 20分钟 | 演练总指挥宣布启动备用线路切换 | 演练总指挥 |
| 6 | 25分钟 | 完成备用线路切换 | 技术处置组 |
| 7 | 30分钟 | 验证网络连通性，业务恢复 | 技术处置组 |
| 8 | 35分钟 | 通知客户恢复完成 | 演练执行组长 |
| 9 | 45分钟 | 演练总指挥宣布场景三结束 | 演练总指挥 |

预期目标：RTO ≤ 45分钟

场景四：前端设备故障（实战演练）

对应大纲：场景四

演练目标：验证前端设备故障应急响应能力，测试备件更换流程

详细流程：

表 5-1 场景四演练流程表

| 步骤 | 累计时间 | 活动 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0分钟 | 演练执行组长模拟收银机故障 | 演练执行组长 |
| 2 | 5分钟 | 服务台专员记录门店报障 | 服务台专员 |
| 3 | 10分钟 | 技术处置组远程指导排查 | 技术处置组 |
| 4 | 15分钟 | 确认设备硬件故障 | 技术处置组 |
| 5 | 20分钟 | 后勤保障组启动备件更换流程 | 后勤保障组 |
| 6 | 30分钟 | 备件送达现场，技术处置组更换设备 | 技术处置组 |
| 7 | 40分钟 | 设备调试完成 | 技术处置组 |
| 8 | 45分钟 | 客户代表验证业务正常 | 客户代表 |
| 9 | 50分钟 | 演练总指挥宣布场景四结束 | 演练总指挥 |

预期目标：RTO ≤ 50分钟

演练准备工作

表 5-1 演练准备信息表

| 准备项 | 内容 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案准备 | 编制本预案，明确场景和流程 | 演练执行组长 | 演练前1周 |
| 人员通知 | 通知所有参演人员时间、地点 | 演练执行组长 | 演练前3天 |
| 客户确认 | 提前与客户确认演练安排 | 演练执行组长 | 演练前3天 |
| 环境准备 | 准备演练所需测试环境 | 技术处置组 | 演练前1天 |
| 备件准备 | 准备备用服务器、备用收银机等备件 | 后勤保障组 | 演练前1天 |
| 工具准备 | 准备计时器、记录表、评估表 | 评估观察组 | 演练前1天 |
| 签到准备 | 准备《应急演练签到表》 | 评估观察组 | 演练前1天 |

演练实施步骤

| 阶段 | 时间 | 活动 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 演练启动会 | 演练前30分钟 | 介绍演练方案，明确分工 | 演练执行组长 |
| 场景一演练 | 0-60分钟 | 服务器硬件故障实战演练 | 全体 |
| 休息 | 60-70分钟 | 总结场景一，准备场景二 | 全体 |
| 场景二演练 | 70-130分钟 | 数据库损坏桌面推演 | 全体 |
| 休息 | 130-140分钟 | 总结场景二，准备场景三 | 全体 |
| 场景三演练 | 140-185分钟 | 网络中断桌面推演 | 全体 |
| 休息 | 185-195分钟 | 总结场景三，准备场景四 | 全体 |
| 场景四演练 | 195-245分钟 | 前端设备故障实战演练 | 全体 |
| 演练总结会 | 245-275分钟 | 评估总结，记录问题 | 全体 |

演练评估与总结

评估标准

依据大纲第5条，制定以下评估标准：

| 评估项 | 评估标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 响应及时性 | 是否在规定时间内响应 | 20分 |
| 处置规范性 | 是否按应急预案执行 | 20分 |
| 技术操作准确性 | 技术操作是否正确有效 | 20分 |
| 团队协作 | 团队配合是否顺畅 | 15分 |
| 信息通报 | 信息报告是否及时准确 | 15分 |
| 恢复时效 | 是否在RTO内完成恢复 | 10分 |
| 总分 |  | 100分 |

评估等级：

- 优秀：≥90分

- 良好：75-89分

- 合格：60-74分

- 不合格：<60分

演练记录

评估观察组负责全程记录以下内容：

- 各阶段开始和结束时间

- 关键决策和操作

- 出现的问题和偏差

- 超时或异常情况

演练总结

演练结束后，评估观察组编制《应急演练总结报告》，内容包括：

- 演练基本情况

- 演练过程记录

- 各场景评估结果

- 发现的问题和不足

- 改进措施和建议

- 应急预案修订建议

应急预案修订

根据演练发现的问题，对《应急预案》进行修订，修订后的应急预案经运维部经理审核、副总经理批准后发布执行。

附件

| 序号 | 附件名称 | 说明 | 使用阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《应急演练签到表》 | 记录参演人员签到 | 演练前 |
| 2 | 《应急演练评估表》 | 记录各场景评估得分 | 演练中 |
| 3 | 《应急演练问题记录表》 | 记录演练中发现的问题 | 演练中 |
| 4 | 《应急演练总结报告》模板 | 演练后编制 | 演练后 |