天津图云智能科技有限公司

企业门店ERP统一管理系统
2025年度应急演练报告

| 文档编号 | TJTY-ITSS-1005 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 刘禹 | 编辑日期 | 2025.6.30 |
| 审核 | 粱学敏 | 审核日期 | 2025.6.30 |
| 批准 | 朱明睿 | 批准日期 | 2025.6.30 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2025.6.30 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025.6.30 | 刘禹 | 新增 |  |

目录

1. 报告概述	4

1.1. 报告基本信息	4

1.2. 演练依据	4

2. 演练执行情况	4

2.1. 演练基本信息	4

2.2. 演练场景执行情况	5

2.3. 演练过程简述	5

3. 演练评估结果	6

3.1. 各场景评估得分	6

3.2. 总体评估	6

4. 发现问题与改进措施	7

4.1. 发现的问题	7

4.2. 改进措施	7

5. 应急预案修订建议	8

6. 总结	8

6.1. 演练成果	8

6.2. 存在问题	8

6.3. 下步工作	8

表目录

表 1-1  报告基本信息表	4

表 1-2  演练依据表	4

表 2-1  演练基本信息表	4

表 2-2  演练场景完成情况表	5

表 3-1  演练场景得分表	6

表 3-2  演练场景得分表	6

报告概述

报告基本信息

表 1-1 报告基本信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告名称 | 企业门店ERP统一管理系统应急演练报告 |
| 演练日期 | 2025年6月14日（周六） |
| 演练地点 | 公司会议室、客户门店现场 |
| 报告编制人 | 评估观察组 |
| 报告审核人 | 运维部经理 |

演练依据

本次演练依据以下文件执行：

表 1-2 演练依据表

| 文件名称 | 文件编号 |
| --- | --- |
| 应急演练大纲 | TJTY-ITSS-1002 |
| 应急演练预案 | TJTY-ITSS-1003 |
| 应急演练计划 | TJTY-ITSS-1004 |

演练执行情况

演练基本信息

表 2-1 演练基本信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 演练项目 | 企业门店ERP统一管理系统 |
| 演练类型 | 桌面推演 + 实战演练 |
| 演练日期 | 2025年6月14日（周六） |
| 演练时长 | 约5小时 |
| 参演人数 | 7人 |
| 客户代表 | 甲方指定人员1人 |

演练场景执行情况

表 2-2 演练场景完成情况表

| 场景 | 场景名称 | 演练类型 | 计划时长 | 实际时长 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场景一 | 服务器硬件故障 | 实战演练 | 60分钟 | 55分钟 | ✅ 成功 |
| 场景二 | 数据库损坏 | 桌面推演 | 60分钟 | 50分钟 | ✅ 成功 |
| 场景三 | 网络中断 | 桌面推演 | 45分钟 | 40分钟 | ✅ 成功 |
| 场景四 | 前端设备故障 | 实战演练 | 50分钟 | 45分钟 | ✅ 成功 |

演练过程简述

场景一（服务器硬件故障）：模拟ERP系统应用服务器硬件故障，应急响应团队按预案执行备用服务器切换，业务在45分钟内恢复正常，达到RTO目标。

场景二（数据库损坏）：模拟数据库数据损坏，技术处置组从最新备份恢复数据，数据恢复完整，业务在50分钟内恢复正常。

场景三（网络中断）：模拟门店网络中断，技术处置组启动备用线路切换，业务在30分钟内恢复正常。

场景四（前端设备故障）：模拟门店收银机故障，后勤保障组启动备件更换流程，业务在40分钟内恢复正常。

演练评估结果

各场景评估得分

表 3-1 演练场景得分表

| 评估项 | 场景一 | 场景二 | 场景三 | 场景四 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应及时性（20分） | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 处置规范性（20分） | 18 | 20 | 20 | 18 |
| 技术操作准确性（20分） | 18 | 18 | 20 | 20 |
| 团队协作（15分） | 14 | 15 | 14 | 15 |
| 信息通报（15分） | 14 | 14 | 15 | 14 |
| 恢复时效（10分） | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 总分（100分） | 94 | 97 | 99 | 97 |
| 评估等级 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |

总体评估

表 3-2 演练场景得分表

| 评估项 | 评估结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 应急预案有效性 | ✅ 有效 | 预案流程可操作，各场景处置得当 |
| 响应速度 | ✅ 达标 | 所有场景均在规定时间内响应 |
| 恢复时效 | ✅ 达标 | 各场景均在RTO内完成恢复 |
| 团队协作 | ✅ 良好 | 各小组配合顺畅，信息传递及时 |
| 整体评价 | 优秀（96.75分） | 演练目标全部达成 |

发现问题与改进措施

发现的问题

| 序号 | 问题描述 | 所属场景 | 问题等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器切换时，备份服务器配置与主服务器存在差异，导致服务启动延迟 | 场景一 | 中 |
| 2 | 数据库恢复操作文档不够详细，恢复过程中需查阅多处文档 | 场景二 | 低 |
| 3 | 备用线路切换后，网络延迟略高于主线路 | 场景三 | 低 |
| 4 | 备件领用流程耗时较长，影响故障恢复速度 | 场景四 | 中 |

改进措施

| 序号 | 问题 | 改进措施 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备用服务器配置差异 | 同步主备服务器配置，建立配置一致性检查机制 | 硬件负责人 | 2025年7月 |
| 2 | 恢复文档不详细 | 优化数据库恢复操作文档，增加详细步骤截图 | 软件负责人 | 2025年7月 |
| 3 | 备用线路延迟偏高 | 优化备用线路网络配置，降低延迟 | 硬件负责人 | 2025年8月 |
| 4 | 备件领用流程耗时长 | 优化备件领用流程，增加常用备件预授权 | 后勤保障组 | 2025年7月 |

应急预案修订建议

根据本次演练发现的问题，建议对《应急预案》进行以下修订：

| 序号 | 修订内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器故障应急处置流程 | 增加备用服务器配置一致性检查步骤 |
| 2 | 数据库恢复操作指南 | 细化恢复操作步骤，增加截图说明 |
| 3 | 网络中断应急预案 | 增加备用线路性能优化建议 |
| 4 | 备件管理流程 | 优化紧急备件领用审批流程 |

修订后的应急预案经运维部经理审核、副总经理批准后发布执行。

总结

2025年6月14日，依据《应急演练大纲》（TJTY-ITSS-1002）、《应急演练预案》（TJTY-ITSS-1003）、《应急演练计划》（TJTY-ITSS-1004），成功完成了《企业门店ERP统一管理系统》2025年度应急演练。

演练成果

- 四个演练场景全部成功执行，均在RTO目标时间内完成恢复

- 应急预案整体有效，可操作性强

- 应急响应团队响应及时，处置得当

- 各小组协作顺畅，信息传递及时

存在问题

- 发现4项问题（中等级2项、低等级2项）

- 已制定改进措施，明确责任人和完成时间

下步工作

- 完成应急预案修订

- 跟踪改进措施落实情况

- 计划下年度组织更复杂的综合应急演练。