天津图云智能科技有限公司

企业门店ERP统一管理系统
三季度巡检报告

| 文档编号 | TJTY-ITSS-0901 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 刘禹 | 编辑日期 | 2025.10.3 |
| 审核 | 粱学敏 | 审核日期 | 2025.10.3 |
| 批准 | 朱明睿 | 批准日期 | 2025.10.3 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2025.10.3 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025.10.3 | 刘禹 | 新增 |  |

目录

1. 目的	5

2. 适用范围	5

3. 交付管理总则	5

3.1. 交付策划	5

3.2. 交付实施	6

3.3. 交付检查	6

3.4. 交付改进	7

4. 交付内容管理	7

4.1. 例行操作	7

4.2. 响应支持	7

4.3. 调研评估	7

4.4. 优化改善	8

5. 交付方式管理	8

5.1. 现场交付	8

5.2. 远程交付	8

6. 交付成果管理	8

7. 交付管理要素	9

7.1. 人员管理	9

7.2. 资源管理	9

7.3. 技术管理	10

7.4. 过程管理	10

7.5. 客户管理	10

7.6. 质量管理	11

7.7. 预算管理	11

7.8. 风险控制管理	11

7.9. 应急管理	12

8. 关键绩效指标（KPI）	13

9. 相关文件	13

10. 输出的文件及记录	14

表目录

表 3-1  交付策划活动表	5

表 3-2  交付实施活动表	6

表 3-3  交付检查活动表	6

表 3-4  交付改进活动表	7

表 4-1  例行操作管理要求表	7

表 4-2  响应支持管理要求表	7

表 4-3  调研评估管理要求表	8

表 4-4  优化改善管理要求表	8

表 5-1  现场交付要求表	8

表 5-2  远程交付要求表	8

表 6-1  交付成果管理要求表	9

表 7-1  人员管理要求表	9

表 7-2  资源管理要求表	9

表 7-3  技术管理要求表	10

表 7-4  客户管理要求表	10

表 7-5  预算管理要求表	11

表 7-6  风险控制管理要求表	12

表 7-7  应急管理要求表	12

表 8-1  KPI指标表	13

表 10-1  输出文件记录表	14

报告描述

表 1-1 项目基本信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 企业门店ERP统一管理系统 |
| 报告周期 | 2025年7月1日 - 2025年9月30日 |
| 报告类型 | 季度巡检报告 |
| 报告责任人 | 硬件运维工程师 |

巡检执行情况

本季度共执行日常巡检92次、周度巡检13次、月度巡检3次、季度深度巡检1次，全部按计划完成。

系统运行状态

表 1-1 系统运行状态表

| 指标 | 本季度表现 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 系统可用性 | 100% | ✅ 正常 |
| 平均响应时间 | 0.8秒 | ✅ 正常 |
| 服务器CPU使用率 | 25%-30% | ✅ 正常 |
| 服务器内存使用率 | 45%-50% | ✅ 正常 |
| 服务器磁盘使用率 | 38%-42% | ✅ 正常 |

硬件设备巡检

表 1-1 硬件巡检状态表

| 设备类型 | 在线率 | 故障次数 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 100% | 0次 | ✅ 正常 |
| 网络设备 | 100% | 0次 | ✅ 正常 |
| 收银机 | 100% | 1次 | ⚠️ 关注 |
| 扫码枪 | 100% | 0次 | ✅ 正常 |
| 打印机 | 100% | 0次 | ✅ 正常 |

数据安全巡检

表 1-1 数据安全状态表

| 检查项 | 执行情况 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 数据备份 | 92次全部成功 | ✅ 正常 |
| 备份恢复验证 | 3次全部通过 | ✅ 正常 |
| 访问控制审计 | 无异常 | ✅ 正常 |

发现问题及改进措施

发现问题：

门店2收银机使用年限较长（3.5年），本季度发生1次故障，建议更换

门店2网络延迟略高（10ms），偶有丢包

改进措施如表6-1所示

表 1-1 改进措施表

| 问题 | 改进措施 | 责任人 | 计划时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收银机老化 | 建议更换，增加备件 | 硬件负责人 | 2026年Q1 |
| 网络延迟偏高 | 检查设备，优化配置 | 硬件负责人 | 2025年10月 |

总结

本季度系统运行平稳，可用性达到100%，各项巡检工作按期完成，数据备份全部成功。发现门店2收银机老化和网络延迟略高问题，已制定改进措施，下季度重点跟进。整体运行状态良好，未发生重大故障。