天津图云智能科技有限公司

运维服务发布管理制度

| 文档编号 | TJTY-ITSS-0607 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 刘禹 | 编辑日期 | 2025.1.3 |
| 审核 | 粱学敏 | 审核日期 | 2025.1.3 |
| 批准 | 朱明睿 | 批准日期 | 2025.1.3 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2025.1.3 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025.1.3 | 刘禹 | 新增 |  |

目录

1. 目的	5

2. 过程定义	5

2.1. 2.1 范围	5

2.2. 过程负责人	5

2.3. 主要输入	6

2.4. 主要输出	6

2.5. 角色和职责权限	6

2.5.1. 运维部经理（发布管理负责人）	6

2.5.2. 发布负责人	7

2.5.3. 发布测试人员	7

2.5.4. 质量部	7

2.6. 过程重要控制点	8

3. 术语	8

4. 流程	8

5. 过程描述	9

5.1. 制定发布方案	9

5.2. 发布方案评审	9

5.3. 制定回退计划	9

5.4. 发布确认	10

5.5. 部署前备份	10

5.6. 部署	10

5.7. 验证	10

5.8. 发布关闭	10

5.9. 发布报告	11

6. KPI指标	11

7. 相关记录	11

8. 输出的文件和记录	11

表目录

表 2-1  发布输入清单	6

表 2-2  发布输出清单	6

表 2-3  发布人员岗位表	7

表 2-4  发布测试人员岗位表	7

表 5-1  评审人员组成表	9

表 6-1  KPI指标表	11

表 8-1  输出文件和记录表	11

图目录

图 4-1  发布管理流程图	8

目的

本制度旨在对天津图云智能科技有限公司（以下简称“公司”）发布过程制定规范。发布是由一项或多项经过批准的变更所组成。发布管理定义了软件和相关硬件的过程规范，并负责将经过测试无误的软硬件版本发布到目的变更地点。

过程定义

发布管理是采用一种项目规划的方法来实施服务过程中的变更，负责处理变更项目所有技术和非技术方面的问题。

在现实的服务模式中，一般变更都会在复杂、相互关联的环境中产生变化，因此，配置项的发布和实施需要进行慎重的规划。一项发布是一组新的或变更后的配置项，经过测试后被导入实际运营环境的过程。

2.1 范围

本制度适用于公司运维部、技术中心、质量部及其他参与运维服务的相关部门。

发布管理涉及的范围包括：

- 发布政策制定和发布规划

- 发布设计、构建和配置

- 测试和发布验收

- 试运行规划

- 沟通、准备和培训

- 发布分发和安装

不包括：

- 公司其他项目及业务领域的发布

过程负责人

发布管理负责人：运维部经理

主要输入

表 2-1 发布输入清单

| 输入 | 来源 |
| --- | --- |
| 发布通知 | 变更管理 |
| 经过测试和验证的软硬件配置项 | 变更管理 |
| 变更审批结果 | 管理层 |

主要输出

表 2-2 发布输出清单

| 输出 | 去向 |
| --- | --- |
| 发布方案 | 本次发布的影响范围及涉及的相关部门 |
| 测试验收报告 | 发布管理负责人及相关责任人 |
| 上线计划 | 发布管理负责人、相关责任人及涉及的公司相关部门 |
| 回退计划 | 发布管理负责人、发布实施人员 |
| 发布后的评审记录 | 发布管理负责人 |

角色和职责权限

运维部经理（发布管理负责人）

- 总体上管理和监控过程，建立发布过程实施、评估和持续优化机制；

- 负责本制度的制订、修正与管理；

- 定义并维护发布管理流程文件及所需要的记录模板；

- 管理发布管理流程的实施；

- 确保发布管理流程目标的实现；

- 识别发布管理过程中存在的问题并提出改进措施；

- 负责发布方案的审批。

发布负责人

发布负责人由以下岗位根据发布内容承担：

表 2-3 发布人员岗位表

| 岗位名称 | 所属部门 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 硬件运维工程师 | 运维部 | 硬件类发布的实施与协调 |
| 软件运维工程师 | 运维部 | 软件类发布的实施与协调 |
| 研发工程师 | 技术中心 | 自研工具或系统的发布协调 |

发布负责人职责：

- 负责发布方案的落实；

- 负责发布计划的安排，以及在发布过程与用户的沟通协调工作；

- 负责整个发布过程的跟踪，直到关闭；

- 确保发布前的测试是可靠、稳定的；

- 协助发布管理负责人不断完善发布管理流程。

发布测试人员

发布测试工作由以下岗位承担：

表 2-4 发布测试人员岗位表

| 岗位名称 | 所属部门 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试工程师 | 技术中心 | 根据发布方案和计划进行内容测试，提交测试报告 |
| 硬件运维工程师 | 运维部 | 参与硬件类发布的测试验证 |
| 软件运维工程师 | 运维部 | 参与软件类发布的测试验证 |

发布测试人员职责：

- 根据发布方案和计划进行内容的测试；

- 提交测试报告。

质量部

- 确保发布过程实用、有效、正确地执行；

- 当过程不能够适应公司的情况时，及时进行分析、找出缺陷、进行改进，实现可持续提高过程效率。

过程重要控制点

发布方案、回退计划。

术语

发布：发布管理是采用一种项目规划的方法来实施服务环境中的变更，负责处理变更项目所有技术和非技术方面的问题。

变更：变更是指在维护过程中对系统或服务所作出的各种改变，包括增补、移除和其他修改。

发布方案：用于规范发布过程中实施内容的控制文档。

流程

发布管理总体流程如图4-1所示

图 4-1 发布管理流程图

过程描述

制定发布方案

发布管理负责人根据变更计划制定《发布方案》。发布方案一般包括：

- 描述发布的目的和背景；

- 描述发布影响范围；

- 确定参与部门及人员；

- 对会员和服务支持人员的交流、准备、备案和培训；

- 确定测试、培训、客服支持、现场部署等工作计划，包含上线规划；

- 安排部署完成的后续工作计划；

- 确定在发布失败情况下的回退方案；

- 可预见问题以及相应的解决方法；

- 确定与软、硬件有关的配置基线。

发布方案评审

由发布管理负责人牵头，各发布干系部门负责人参与评审发布方案，评审通过后实施。评审参与人员包括如表5-1所示

表 5-1 评审人员组成表

| 角色 | 岗位 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 发布管理负责人 | 运维部经理 | 主持评审，介绍发布方案 |
| 发布负责人 | 硬件/软件运维工程师或研发工程师 | 说明发布技术细节 |
| 评审成员 | 技术中心经理 | 评估技术方案可行性 |
| 评审成员 | 质量部经理 | 评估对服务质量的影响 |
| 评审成员（必要时） | 客户代表 | 评估对客户业务的影响 |

制定回退计划

发布负责人应制定发布与部署的回退计划，一旦部署发生异常或失败，则启动回退。

发布方案、回退计划及测试报告提交发布管理负责人。

发布确认

发布负责人接到发布管理负责人审批的发布申请后，根据发布信息构建发布方案，包括详尽的发布计划、具体操作步骤等。

发布负责人组织相关人员按照发布方案构建测试环境，组织相关人员进行发布与部署测试，以验证发布方案和部署包的正确性。

经过验证后，发布负责人应识别本次发布影响和涉及的相关方，并于部署实施前，通知相关方以确定发布时间。

部署前备份

发布管理负责人组织相关专家对发布方案、回退计划和测试报告进行确认，通过后进入部署环节。

所有的发布应在部署完成后关联发起配置信息更新确认，如本次发布涉及配置项及其信息的变化，则应对配置信息进行更新。

部署

发布管理负责人安排发布实施人员按照发布方案执行部署，部署前应对程序和数据进行备份。

验证

发布管理负责人验证发布是否成功。如果成功，则发布完成后关闭；如果不成功，则按计划执行回退，直到发布成功。

发布关闭

所有的发布应在部署完成后进行评审，在一定时间段内观察部署后IT服务的运行状态，直至确认运行稳定。发布实施人员整理发布资料，对资料归档，关闭发布。

发布报告

发布完成后，收集如下的信息：

- 发布引起的事件或问题数量

- 发布的数量

对发布数据进行分析，找出存在的问题，并提出纠正或预防措施，编写出《发布报告》，成为服务报告的一部分。

KPI指标

表 6-1 KPI指标表

| 指标名称 | 指标计算方式 | 目标值 | 考核频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布成功率 | （发布成功次数 / 发布总次数）×100% | ≥95% | 季度 |

相关记录

- 《事件管理程序》

- 《问题管理程序》

- 《发布管理程序》

- 《配置管理程序》

- 《服务级别管理程序》

- 《信息安全管理程序》

输出的文件和记录

表 8-1 输出文件和记录表

| 文件和记录 | 责任部门 |
| --- | --- |
| 《发布方案》 | 运维部 |
| 《测试验收报告》 | 技术中心 |
| 《上线计划》 | 运维部 |
| 《回退计划》 | 运维部 |
| 《发布报告》 | 运维部 |