北京新都远景网络技术有限公司

发布管理制度

文件编号：XDYJ-06-01

| 编制部门:运维管理部 | 编制时间:2025.01.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.01.10 |
| 批准人:孙玥 | 审批时间:2025.01.10 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.01.10 | V1.0 | 新建 | 孙玥 |

目录

北京新都远景网络技术有限公司	1

发布管理制度	1

1. 总则	5

1.1. 目的	5

1.2. 适用范围	5

1.3. 原则	5

1.4. 岗位职责	5

1.4.1. 运维管理部经理	5

1.4.2. 运维工程师	5

2. 引用依据	6

3. 定义与术语	6

3.1. 发布	6

3.2. 发布计划	6

3.3. 最终软件库	6

4. 管理内容与要求	6

4.1. 发布类型与界定	6

4.2. 发布管理全流程控制	7

4.2.1. 发布受理与评估	7

4.2.2. 发布计划制定	7

4.3. 发布实施与监控	8

4.3.1. 预发布验证	8

4.3.2. 发布执行监控	9

4.4. 发布后管理	9

4.4.1. 效果验证	9

4.4.2. 配置更新	9

4.5. 发布回退管理	9

4.5.1. 回退触发条件	9

4.5.2. 回退执行流程	10

4.6. 关键控制点与测量指标	10

5. 附则	10

6. 附件	10

7. 记录	10

总则

目的

为规范北京新都远景网络技术有限公司运维服务的发布管理活动，确保所有发布至生产环境的变更或新服务是可追溯、安全且受控的，保障只有经过正确测试与审批的版本才能被部署，并确保配置管理数据库（CMDB）的准确性，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于公司运维管理部及其它相关职能部门，对所有正式运行的系统及在实施运维服务项目中的软件、硬件、文档及服务的发布活动进行管理。

原则

- 计划性原则：所有发布必须经过规划和审批，禁止未经计划的部署。

- 可靠性原则：发布必须经过充分测试，确保其安全、可靠，并具备可行的回退方案。

- 追溯性原则：发布的全部过程及最终版本必须被完整记录，确保可追溯。

- 协同性原则：发布管理需与变更管理、配置管理等流程紧密协作，统一部署。

岗位职责

运维管理部经理

负责发布管理流程的整体管理、协调与改进。

受理发布请求，组织制定与评审发布计划。

作为变更管理委员会成员，参与变更评审。

组织发布实施，并负责发布的最终关闭与报告。

运维工程师

根据发布结果，及时、准确地更新配置管理数据库（CMDB）。

跟踪发布全过程，确保流程合规，直至发布关闭。

协助验证发布计划的完整性与稳定性。

依据已批准的发布计划，具体执行发布部署操作。

发布失败时，严格执行回退计划。

向发运维管理部经理反馈发布实施情况。

引用依据

- GB/T 28827.1-2022 《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》

- GB/T 28827.2-2012 《信息技术服务 运行维护 第2部分：交付规范》

- GB/T 28827.3-2012 《信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范》

- T/CESA 1299—2023 《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》

定义与术语

发布

将一项新的、或有变更的服务或服务组件，经过测试后正式引入生产环境的全过程。

发布计划

为成功实施发布而制定的详细方案，包括时间安排、资源分配、步骤及回退措施等。

最终软件库

用于安全存储和维护所有经批准的软件版本正本的受控存储区。

管理内容与要求

发布类型与界定

所有发布请求必须根据其业务影响、风险与紧急程度，按以下标准进行分类，并执行相应管理策略，如图表4-1所示

表4-1发布类型对照表

| 发布类型 | 界定标准与风险特征 | 审批与管理 |
| --- | --- | --- |
| 紧急发布 | 必须立即实施，否则将严重影响核心业务运行及SLA达成。风险极高，时间紧迫。. | 运维管理部经理 |
| 重大发布 | 影响范围广，涉及系统核心功能，回退困难或需应用新技术，对业务有重大影响。 | 运维管理部经理 |
| 一般发布 | 影响范围小，不涉及核心功能，回退容易，实施简单，对业务影响有限。 | 运维工程师 |

发布管理全流程控制

发布受理与评估

建立标准化的发布受理机制：

受理条件：仅接受经变更管理流程正式批准的发布请求

关联性评估：分析多个变更之间的依赖关系，确定合并发布方案

资源评估：评估实施所需的技术资源、人力资源和时间资源

风险评估：识别发布过程中的技术风险、业务风险和管理风险

发布计划制定

制定详细的发布计划，包含以下核心内容：

发布管理必须遵循以下标准化流程，确保发布活动的有序与可控：如表4-2所示

表4-2发布管理流程

| 发布阶段 | 核心活动与要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 发布受理 | 运维工程师依据经批准的变更计划受理发布请求，并评估多个变更的关联性，决定是否合并发布。 | 运维工程师 |
| 制定发布计划 | 制定详细的《发布计划》，内容须涵盖发布目的、影响范围、参与方职责、风险应对措施、配置基线及部署后工作计划。 | 运维工程师 |
| 组织实施发布 | 运维工程师总体协调，发布实施人员严格依据已批准的发布计划执行部署操作。 | 运维工程师 |
| 更新配置信息 | 发布成功实施后，配置管理员须依据实际发布结果，及时、准确地更新配置管理数据库（CMDB） | 运维工程师 |
| 发布关闭 | 运维管理部经理负责整理所有过程文档并归档，编写《发布变更报告》，对成功与失败的发布进行分析，最终正式关闭发布。 | 运维管理部经理 |

## 发布实施与监控

预发布验证

环境检查：验证目标环境与发布要求的符合性

备份验证：确认系统备份和数据备份的完整性

回退测试：在测试环境验证回退方案的可行性

应急预案：制定异常情况应急处置流程

发布执行监控

建立发布过程实时监控机制：

进度监控：跟踪发布各阶段完成情况

性能监控：监控系统关键性能指标变化

日志监控：实时分析系统日志，及时发现异常

用户反馈：收集用户端的使用反馈

## 发布后管理

效果验证

功能验证：验证发布功能的完整性和正确性

性能验证：确认系统性能指标符合预期

业务验证：验证业务流程的正常运行

用户验收：获得业务部门的正式确认

配置更新

CMDB更新：在发布成功后24小时内完成配置项信息更新

文档归档：整理发布过程文档并归档保存

知识更新：将发布经验更新至知识库

## 发布回退管理

回退触发条件

明确发布回退的触发条件：

关键功能无法正常使用

系统性能严重下降超出阈值

出现数据不一致或丢失

用户投诉集中且影响业务

回退执行流程

立即决策：发现严重问题时30分钟内做出回退决策

有序执行：按照预定回退方案顺序执行

状态恢复：确保系统完全恢复到发布前状态

问题记录：详细记录回退原因和过程

关键控制点与测量指标

表4-1过程测量指标表

| 序号 | 衡量指标 | 指标计算说明 | 考核频次 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布成功率 | (发布成功次数 / 发布总次数) × 100% | 季度 | ≥95% |

附则

- 本制度最终解释权和修订权归运维管理部。

- 本制度自颁布之日起施行。

附件

无

记录

无