北京新都远景网络技术有限公司

安徽益联-丰盈云人力资源服务业财一体化管理系统-服务可用性和连续性管理计划

文件编号：XDYJ-06-15

| 编制部门:人力资源部 | 编制时间:2025.02.20 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.02.20 |
| 批准人:孙玥 | 审批时间:2025.02.20 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.02.20 | V1.0 | 新建 | 孙玥 |

目录

北京新都远景网络技术有限公司	1

安徽益联-丰盈云人力资源服务业财一体化管理系统-服务可用性和连续性管理计划	1

1. 总则	5

1.1. 目的	5

1.2. 范围	5

1.3. 依据	5

2. 管理目标	5

2.1. 可用性管理	5

2.1.1. 可用性目标	5

2.1.2. 恢复目标	5

2.2. 连续性管理	6

2.2.1. 连续性目标	6

2.2.2. 恢复目标	6

3. 组织与职责	6

3.1. 可用性与连续性管理小组	6

3.2. 各角色职责	6

4. 服务可用性管理	7

4.1. 可用性设计	7

4.2. 监控与度量	7

4.3. 预防性维护	7

5. 服务连续性管理（业务连续性计划，BCP）	8

5.1. 5.1 业务影响分析 (BIA)	8

5.2. 恢复策略	8

5.3. 应急预案	8

6. 演练、测试与评审	8

6.1. 演练计划	8

6.2. 计划评审与更新	9

7. 沟通与报告	9

总则

目的

为确保“丰盈云人力资源服务业财一体化管理系统”项目（下称“本服务”）能够持续、稳定地满足合同约定的服务级别，并能在发生重大中断事件时，有计划、有组织地恢复服务至可接受水平，最大程度降低对甲方业务运营的影响，特制定本服务可用性与连续性管理计划。

范围

本计划涵盖支持本服务运行的所有关键性技术组件（应用、数据库、中间件、服务器、网络、存储）及必要的运维支持活动。管理范围贯穿服务的日常运营与灾难恢复场景。

依据

- 项目合同

- 国家标准GB/T 28827.3 《信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范》

- 公司内部《服务可用性与连续性管理程序》

管理目标

可用性管理

可用性目标

确保核心业务功能（CRM、员工管理、结算、财务模块）的月度关键服务可用率不低于99%。严格遵守合同承诺的7天×24小时服务可访问性。

恢复目标

服务恢复时间目标 (RTO)：对于重大服务中断，通过高可用架构或应急措施，确保核心业务在 4小时 内恢复基本功能。全力满足合同约定的 48小时 内排除故障的总体要求。

数据恢复点目标 (RPO)：通过定期备份与数据复制技术，确保核心业务数据丢失不超过 1小时。

连续性管理

连续性目标

建立并维护有效的业务连续性预案，保证月度服务中断次数不超过1次。

恢复目标

业务连续性恢复时间目标 (BCP RTO)：在发生需启用备用站点的灾难事件后，根据业务影响分析确定的优先级，在 24小时 内恢复所有关键业务功能的运营能力。

业务连续性数据恢复点目标 (BCP RPO)：通过异地数据备份与复制机制，确保在灾难发生时，核心业务数据损失不超过 24小时。

组织与职责

可用性与连续性管理小组

成立可用性和连续性管理小组，由运维管理部经理担任组长，其他运维相关部门经理担任核心成员。

组长：运维管理部经理

核心成员：运维项目经理、研发部经理、采购部经理、质量效能部经理

职责：审批本计划及后续变更；决策重大资源投入；宣布启动业务连续性预案；监督演练与复盘。

各角色职责

运维管理部经理：总体负责服务可用性监控、容量规划及连续性计划的执行。是应急响应的总协调人。

运维项目经理：负责与甲方沟通SLA达成情况，管理日常服务请求与事件，确保符合合同交付规范。

运维工程师：负责具体技术组件的监控、日常维护、故障排查、备份执行及恢复操作。

研发部：负责应用层的高可用设计、性能优化、故障根因代码修复及版本紧急发布支持。

采购部/备品备件管理员：确保关键备品备件（如服务器硬盘、网络模块）的库存充足，满足应急更换需求。

质量效能部：定期审计可用性数据与连续性计划的有效性，组织桌面推演与实战演练，并出具报告。

服务可用性管理

可用性设计

架构高可用：核心数据库采用主从复制或集群架构。应用服务器采用负载均衡集群部署，避免单点故障。

冗余设计：关键网络链路、电源采用冗余配置。云服务商选择具备多可用区（AZ）能力的供应商。

监控与度量

监控对象：对应用服务端口、关键业务接口响应时间、服务器资源（CPU、内存、磁盘、网络）利用率、数据库连接数等进行7x24小时监控。

SLA度量：基于监控数据，每月自动生成《服务可用性报告》，计算各核心模块及整体可用性百分比，与合同目标进行比对分析。

容量监控：定期分析资源使用趋势，预测未来3-6个月的容量需求，提前启动扩容流程。

预防性维护

建立并执行定期健康检查清单，包括日志清理、索引优化、配置核查等。

所有计划内维护（如系统升级、硬件更换）必须提前至少3个工作日 通知甲方，并安排在业务低峰期进行。

服务连续性管理（业务连续性计划，BCP）

5.1 业务影响分析 (BIA)

识别本服务中断对甲方业务造成的财务、运营、声誉影响。

确定本服务的 关键恢复优先级：

- 核心数据库与用户认证

- 员工管理与社保申报接口；

- 结算与财务模块；

- CRM模块。

恢复策略

数据备份策略：执行“完全备份（每周）+增量备份（每日）”策略，备份数据异地（跨机房或跨云区域）保存至少30天。定期（每季度）进行备份恢复测试。

基础设施恢复：与云服务商签订协议，确保能在备用可用区快速启动预配置的虚拟机镜像。

人员与联络：明确危机管理小组及其替补人员，维护紧急情况下甲方、供应商、内部团队的关键联系人清单。

应急预案

针对不同中断场景（如单服务器故障、数据库宕机、机房级灾难、大规模网络攻击）制定分级应急预案。

预案内容须包括：触发条件、应急指挥流程、具体恢复步骤、所需资源、沟通计划。

演练、测试与评审

演练计划

桌面推演：每半年进行一次，针对某一中断场景，由管理小组和核心成员讨论决策与协调流程。

模拟切换测试：每年至少进行一次，在不影响生产环境的前提下，测试从备份恢复数据库或在备用环境启动部分非核心服务的能力。

演练目标：验证应急预案的可行性、团队响应速度及沟通有效性。

计划评审与更新

本计划应每年至少进行一次正式评审。

在发生以下情况时，必须立即触发评审与更新：

- 实际发生重大服务中断事件后。

- 甲方业务需求或合同SLA发生重大变更。

- 本服务的技术架构进行重大调整。

- 年度演练结束后，基于演练结果进行优化。

沟通与报告

定期向甲方提供包含可用性指标、重大事件摘要及改进措施的《服务报告》。

发生导致SLA可能无法达成的重大或潜在中断时，立即启动升级沟通流程，按合同约定及内部程序通知甲方指定联系人及公司管理层。

所有连续性演练及实际应急响应结束后，均需编写复盘报告，归档并提交质量效能部审核。