| 发布评估报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发布内容 | “员工离职-社保/商险状态强制同步”功能补丁发布 | 申请部门 | 运维部 | 编号 | TJTY-20250428 |  |
| 发布负责人 | 梁康 | 项目名称 | 丰盈云人力资源服务业财一体化管理系统 |  |  |  |
| 提交时间(紧急发布为非正式审批时间） | 2025/4/28 | 完成时间 | 2025/4/28 | 发布级别 |  | □简单 □一般 √重大 |
| 预计中断时间 | 2 | 实际中断时间 | 2 | 情况说明 |  | 针对问题单”离职员工社保状态不同步”的根本解决方案发布。 |
| 发布分类 | √软件 □网络 □数据库 □环境 |  |  |  |  |  |
| 发布记录 | 2025年4月22日：问题分析与方案确认。 完成根本原因分析，确认修复方案为修改“员工离职”业务流程触发器，并增强数据同步与监控逻辑。方案通过变更审批。 2025年4月23日至26日：开发与单元测试。 完成数据同步补丁程序的开发，并在独立测试环境中通过全部单元测试，确保逻辑正确。 2025年4月27日：集成测试与发布准备。 在准生产环境（UAT）完成补丁部署与全业务流程集成测试。测试覆盖员工离职、社保中断、状态回查等场景，验证数据一致性100%正确。完成生产环境部署包准备与回滚方案检查。 2025年4月28日22:00至26日01:00：生产环境发布。 在业务低峰期执行发布。部署过程顺利，按计划完成。发布后，立即执行核心场景的冒烟测试，功能正常。 |  |  |  |  |  |
|  | 审批人：曹喜乐 2025年4月28日 |  |  |  |  |  |
|  | 执行人：梁康 2025年4月28日 |  |  |  |  |  |
| 配置项名称 | 无 |  |  |  |  |  |
| 发布结果 | √完成打勾 执行人签字：梁康 2025年4月28日 |  |  |  |  |  |