天津图云智能科技有限公司

安徽益联-丰盈云人力资源服务业财一体化管理系统-信息安全管理计划

文件编号：TJTY-06-14

| 编制部门:综合管理部 | 编制时间:2025.02.20 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.02.20 |
| 批准人:粱学敏 | 审批时间:2025.02.20 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.02.20 | V1.0 | 新建 | 粱学敏 |

目录

天津图云智能科技有限公司	1

安徽益联-丰盈云人力资源服务业财一体化管理系统-信息安全管理计划	1

1. 总则	4

1.1. 目的	4

1.2. 范围	4

1.3. 依据	4

2. 安全管理目标	4

3. 组织与职责	5

3.1. 信息安全领导小组	5

3.2. 项目实施团队安全职责	5

4. 安全控制措施	5

4.1. 人员安全	5

4.2. 物理与环境安全	6

4.3. 系统开发与获取安全	6

4.4. 系统运维与访问控制	6

5. 安全事件管理与应急响应	7

5.1. 5.1 定义与分类	7

5.2. 5.2 响应流程	7

6. 合规性与审计	7

6.1. 合规性检查	7

6.2. 审计	7

7. 计划评审与更新	8

总则

目的

为确保“丰盈云人力资源服务业财一体化管理系统”项目（下称“本项目”）在全生命周期（包括设计、开发、测试、部署、运维及废止）中的信息安全，保护甲方（安徽益联科技有限公司）及最终用户的业务数据、个人信息及商业秘密免受泄露、篡改、丢失及未授权访问等风险，并满足国家法律法规、监管要求及合同约定，特制定本信息安全管理计划。

范围

本计划适用于为本项目提供服务的所有乙方（天津图云智能科技有限公司）人员、供应商及合作伙伴。安全管理对象涵盖本项目所涉及的所有信息系统资产，包括但不限于：应用程序、服务器、网络设备、终端、数据（含客户CRM数据、员工个人信息、财务数据等）和技术文档及管理流程。

依据

- 国家标准《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）等相关标准

- 《信息安全管理制度》

- 合同中关于服务质量、数据保密及运维服务的要求

- 公司内部《信息安全管理程序》及相关政策

安全管理目标

保密性：确保项目数据（尤其是客户信息、员工个人敏感信息、财务数据）仅在授权范围内访问。

完整性：保障项目数据、系统配置及业务逻辑的准确与完整，防止未授权篡改。

可用性：保障系统在合同约定的服务级别协议（SLA）内（7x24小时）持续稳定运行，故障恢复时间符合合同承诺（48小时内）。

可审计性：所有关键操作和安全事件均有完整、不可抵赖的记录，满足合规审计与故障追溯要求。

合规性：满足信创（信息技术应用创新）国产化适配的安全要求及国家相关法律法规。

组织与职责

信息安全领导小组

以公司副总为组长，运维相关部门担任组员组成的信息安全小组。

组长：公司副总经理

成员：运维部经理、技术中心经理、质量部经理、综合管理部经理

职责：审批本安全计划，提供资源保障，决策重大安全事项，监督计划执行。

项目实施团队安全职责

运维部经理/运维项目经理：作为本项目安全第一责任人，负责安全计划的落地执行、日常安全监控、应急响应协调及安全事件报告。

技术中心：负责系统开发安全（安全编码、漏洞管理）、上线前的安全测试。

运维工程师：负责系统运行环境（服务器、网络、数据库）的安全配置、漏洞修复、备份恢复及安全日志监控。

服务台专员：作为安全事件接收入口，按流程进行初步判断与上报。

服务知识专员：负责安全管理文档、应急方案、漏洞知识的整理与归档。

质量部：负责安全审计、检查计划执行情况，组织内部审核，监督整改闭环。

安全控制措施

人员安全

背景审查：依据合同条款中人员要求，对项目核心成员进行必要的背景审查，签署保密协议。

安全培训：所有项目成员必须接受岗前信息安全培训，内容涵盖数据保护、隐私政策、安全操作规程及应急流程，年度复训。

权限最小化：根据岗位说明书和“系统管理”模块权限，实施严格的访问控制，确保用户仅拥有完成工作所必需的最小权限。

物理与环境安全

数据中心访问受控，有门禁、监控录像。

关键设备有冗余电源和温湿度控制。

系统开发与获取安全

安全需求：将安全性作为需求分析的一部分，特别是针对CRM、员工管理、社保、财务管理等敏感模块。

安全编码与测试：遵循安全开发规范，对代码进行安全审查。上线前进行渗透测试与漏洞扫描，修复中高危漏洞。

信创适配安全：根据合同条款要求，若需进行国产化适配，所选用的国产基础软硬件（CPU、OS、数据库等）需通过安全认证，并进行专项安全兼容性测试。

系统运维与访问控制

网络隔离：生产环境与测试/开发环境严格隔离。

身份认证与授权：启用强密码策略，对管理后台、数据库等高权限访问启用双因素认证（2FA）。

漏洞与补丁管理：定期（每月）对系统组件、中间件、操作系统进行漏洞扫描，在评估风险后及时安装安全补丁。

安全监控：根据合同条款中“系统监控”功能要求，部署日志审计系统（SIEM），集中收集和分析应用、系统、安全设备日志，监控异常访问和攻击行为。

数据安全：

加密：敏感数据（如身份证号、银行卡号）在存储和传输过程中进行加密。

备份与恢复：根据合同条款及档案管理要求，执行定期数据备份（包括数据库和文件），并定期测试恢复流程，确保备份有效性。

数据脱敏：测试环境使用脱敏数据。

安全事件管理与应急响应

5.1 定义与分类

明确信息安全事件分类，如：数据泄露、恶意软件感染、拒绝服务攻击、越权访问等。

5.2 响应流程

报告：任何人员发现安全事件，须立即通过服务台报告。

初步处置：运维部经理根据应急预案，协调技术团队进行遏制（如隔离系统、禁用账户）。

调查与根除：查明原因，清除威胁（如删除恶意软件、修补漏洞）。

恢复：从已验证的备份中恢复受影响的系统与数据。

报告与改进：编写事件报告，报质量部备案。进行根本原因分析（RCA），更新安全控制措施和应急预案。

时效承诺：应急响应启动时间不超过1小时，并致力于在合同约定的48小时故障排除时限内解决安全类故障。

合规性与审计

合规性检查

定期检查系统操作是否符合《个人信息保护法》关于个人信息处理的规定。

确保系统功能变更不违反安全与隐私政策。

审计

质量部每季度对项目安全控制措施的执行情况进行一次内部审计，检查范围包括：权限分配、日志审计、备份恢复测试记录、漏洞修复状态等。

审计结果向信息安全领导小组汇报，并跟踪整改直至闭环。

计划评审与更新

本信息安全计划每年至少评审一次，或在发生重大安全事件、法律法规变更、技术架构重大调整时立即评审更新，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。本计划的最新版本将提交甲方备案。