天津图云智能科技有限公司

安徽益联-丰盈云人力资源服务业财一体化管理系统-信息安全管理报告

文件编号：TJTY-06-15

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.11.30 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.11.30 |
| 批准人:粱学敏 | 审批时间:2025.11.30 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.11.30 | V1.0 | 新建 | 粱学敏 |

目录

天津图云智能科技有限公司	1

安徽益联-丰盈云人力资源服务业财一体化管理系统-信息安全管理报告	1

1. 执行情况概述	4

2. 主要安全管理活动完成情况	4

3. 安全事件统计与分析	4

4. 合规性与审计发现	5

5. 资源投入与合同符合性	5

6. 主要问题、风险与改进计划	5

7. 结论与建议	6

执行情况概述

自《信息安全管理计划》发布以来，公司信息安全领导小组及项目实施团队围绕计划目标，系统性地开展了一系列管理活动与技术控制措施。本报告期内，项目整体信息安全状况平稳可控，未发生重大信息泄露、系统瘫痪等安全事件，各项安全控制措施得到基本落实，基本满足了合同SLA及法律法规的合规性要求。本报告旨在系统梳理期内工作成果，分析存在问题，并规划下一阶段改进方向。

主要安全管理活动完成情况

| 管理领域 | 计划要求 | 执行情况总结 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.组织与培训 | 成立领导小组； 全员安全培训与签署保密协议。 | 领导小组已成立并召开季度安全会议1次。项目团队（共9人）100%完成年度信息安全意识培训并签署保密协议。 | 完成 |
| 2.系统与运维安全 | 定期漏洞扫描与修复；强化访问控制；落实安全监控与日志审计。 | 共进行4次月度漏洞扫描，发现中危漏洞2个，均已修复。核心后台管理账户已启用双因素认证。SIEM系统运行正常，产生有效告警15条，均已人工核查处置。 | 完成 |
| 3.数据安全 | 敏感数据加密； 定期备份与恢复测试。 | 数据库敏感字段已实施加密存储。按计划完成4次全量备份与12次增量备份，并于11月成功进行一次恢复演练。测试环境数据已完全脱敏。 | 完成 |
| 4.应急响应 | 建立流程，定期演练。 | 更新了《项目专项应急预案》。10月份组织了一次针对“疑似数据泄露”的桌面推演，响应流程顺畅，演练报告已归档。 | 完成 |
| 5.合规与审计 | 进行合规检查与内部审计。 | 于9月完成一次针对《个人信息保护法》合规性的专项检查，未发现高风险不合规项。11月由质量部完成信息安全内部审计，共发现3项观察项，已制定整改计划。 | 完成 |

安全事件统计与分析

事件总数：本报告期内，共记录与信息安全相关的低风险事件8起。

事件分类：

暴力破解攻击告警：5起（均由网络防护设备自动拦截）。

异常登录尝试（异地/非常用设备）：2起（经核实为授权员工正常登录）。

误操作导致数据查询错误：1起（经服务台及时纠正，未造成数据泄露或损失）。

事件处理：所有事件均在2小时内完成初步响应与判断，未有任何事件升级为需要通知甲方的重大安全事件。事件平均解决时间为4小时，优于合同约定的48小时故障排除目标。

根本原因分析（RCA）：针对典型的攻击告警，进行了源头IP分析和威胁情报比对，未发现针对性的高级持续威胁（APT）。

合规性与审计发现

合规性检查：专项检查确认，系统在个人信息收集、存储、使用环节均有明确告知并获得授权，基本符合《个人信息保护法》要求。在数据跨境传输方面，本项目不涉及。

内部审计发现：

观察项1：部分运维操作日志记录字段不够完整，影响深度溯源。

观察项2：个别第三方组件（开源库）版本略旧，存在潜在低危漏洞。

观察项3：安全培训内容可针对最新社会工程学攻击案例进行更新。

整改状态：以上观察项已制定整改计划，责任人均为运维部与综合管理部，计划在2026年Q1前完成。

资源投入与合同符合性

团队稳定性：本期项目团队核心成员无变更，符合合同条款“人员稳定性要求”。

服务交付：7x24小时服务台与运维支持体系运行正常，所有服务请求均得到及时响应，SLA达成率为100%，满足合同基本服务要求。

信创适配：根据合同条款，本期甲方未提出新的国产化适配要求。我方已保持对主流信创生态的技术跟踪与预研。

主要问题、风险与改进计划

| 序号 | 问题/风险描述 | 影响分析 | 改进措施/下一步计划 | 责任部门 | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全日志深度分析能力不足 | 难以主动发现隐蔽的威胁和内部风险。 | 调研并引入日志智能分析（UEBA）功能模块。 | 运维部 | 2026年Q2 |
| 2 | 第三方组件供应链安全管理待加强 | 旧版本组件可能引入未知漏洞。 | 建立软件物料清单（SBOM），制定第三方组件定期更新与评估流程。 | 技术中心 | 2026年Q1 |
| 3 | 安全意识培训内容需与时俱进 | 员工对新型钓鱼、欺诈手段防范意识待提升。 | 更新2026年度安全培训材料，增加实战化演练内容。 | 综合管理部 | 2026年Q1 |

结论与建议

截至2025年11月30日，“丰盈云人力资源服务业财一体化管理系统”项目的信息安全管理体系运行有效，关键控制措施落实到位，保障了系统与数据的保密性、完整性和可用性，并满足了当前阶段的合规要求。

建议：

- 管理层继续支持在安全技术工具（如日志分析）上的必要投入。

- 将第三方组件安全管理和安全意识常态化演练纳入2026年度信息安全重点工作。

- 本报告应提交甲方备案，作为项目服务质量与安全承诺的履行证明之一。