天津图云智能科技有限公司

运维服务技术研发规划

文件编号：TJTY-07-02

| 编制部门:技术中心 | 编制时间:2025.01.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.01.10 |
| 批准人:粱学敏 | 审批时间:2025.01.10 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.01.10 | V1.0 | 新建 | 粱学敏 |

目录

天津图云智能科技有限公司	1

运维服务技术研发规划	1

1. 概述	4

2. 总体规划	4

3. 禅道过程管理工具项目二次开发	4

3.1. 研发目标	4

3.2. 研发团队	5

3.3. 研发环境	5

3.4. 研发进度	5

4. 运维服务手册研发	6

5. 研发经费	6

6. 新技术研发	7

概述

为有效支撑本公司运维服务能力成熟度（ITSS三级）的认证与持续提升，特制定本研发规划。本项目旨在通过研发与部署禅道过程管理工具，构建一个统一、标准化的运维服务过程管理平台，实现对公司《运维服务过程框架管理制度》的线上化、精细化落地。

本规划的读者对象为：公司管理层、运维部、技术中心、质量部、综合管理部、采购部及项目组全体成员。

总体规划

本项目基于开源禅道平台，进行以工作流引擎定制为核心的二次开发。规划通过配置与开发，在禅道中构建与公司制度完全匹配的运维过程模型，实现任务状态、流转规则、角色权限的精细控制，打通跨部门协同壁垒，形成覆盖服务全生命周期的线上管理闭环。

同时，为固化运维服务标准、促进知识传承并满足ITSS体系文件要求，本项目将同步启动运维手册的编撰工作。该手册将与禅道系统中的线上流程互为支撑，共同构成公司运维服务管理的核心资产。

禅道过程管理工具项目二次开发

研发目标

解决现有审批流程线下执行不透明、环节易遗漏、权责不清晰、效率低下且记录难以追溯的痛点。通过本次审批流定制，实现：

审批路径强制固化：将ITSS体系及公司管理制度所要求的关键审批流程（如变更审批、资源申请、预算批复等）在系统中进行唯一路径固化，确保任何操作都必须经过规定的审批环节，杜绝越权与违规。

流转条件自动驱动：配置基于业务规则的自动流转逻辑，实现任务在提交、驳回、转审等操作后，自动跳转至下一审批节点并通知对应审批人，大幅缩短等待时间。

审批权限精细管控：根据不同审批流程与环节，精确控制审批人角色的视图、操作与决策权限（如查看、通过、驳回、加签），确保权责对等与信息安全。

审批数据完整记录：为每一次审批提供不可篡改的全过程记录，包括审批人、时间、意见与结论，为服务审计、合规检查与效能分析提供真实、可信的数据基础。

研发团队

根据公司发展需要，运维工具研发团队人员配置信息如表3-1所示

表3-1 人员配置表

| 职位名称 | 所属部门 | 职责描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术中心经理 | 技术中心 | 总体规划研发进度 |
| 开发工程师 | 技术中心 | 编码、单元测试 |
| 运维项目经理 | 运维部 | 总体规划项目进度 |
| 质量部经理 | 质量部 | 跟进研发质量 |
| 需求分析师 | 技术中心 | 收集、分析各运维部门需求，并生成需求报告 |

研发环境

研发所需环境如表3-2所示

表3-2 环境需求表

| 资源名称 | 级别 | 详细配置 | 获取方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发环境 | 关键 | PHP+MySQL | 开发服务器部署 |
| 生产环境 | 关键 | 云服务器 | 购买云服务器 |
| 版本控制工具 | 关键 | Github | 开源，可用 |

研发进度

研发进度如表3-3所示

为更好更快的完成运维工具开发工作，依据运维工具研发管理制度对研发过程进行拆解，使得研发工作更加稳定有序。研发进度表如3-3所示

表3-3 研发进度表

| 研发阶段 | 计划时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 流程模型设计 | 2025.4 | 收集运维相关部门的需求，进行分析，生成工作流业务模型，状态图、 |
| 开发、配置 | 2025.5-7 | 开发自定义工作流 |
| 测试、优化 | 2025.8 | 进行单元、集成测试，修改BUG |
| 试运行 | 2025.8 | 优先在运维部试运行，监测使用效果，提出改进意见 |
| 正式运行 | 2025.11 | 技术中心对系统进行完售后正式上线 |

运维服务手册研发

表4-1 运维手册研发计划表

| 编号 | 手册名称 | 计划时间 |
| --- | --- | --- |
|  | Docker安装nginx | 2025.6 |
|  | Jenkins构建java项目（分布式） | 2025.7 |
|  | Jenkins构建前端项目（分布式） | 2025.8 |

研发经费

本次研发包含工作流定制开发与运维手册研发两部分，预算总额为20.3万元。具体使用情况如表5-1所示。

表5-1 研发经费投入表

| 编号 | 开支项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
|  | 人力资源成本 | 18 |
|  | 测试与授权费用 | 0.5 |
|  | 手册研发成本 | 1.8 |
|  | 总计 | 20.3 |

新技术研发

为构建公司未来的技术竞争力，本规划在夯实流程化管理的基础上，同步启动新技术的预研工作。本轮研究将聚焦于运维自动化与智能化，旨在从“被动响应”向“主动预防”演进。

研究内容与目标：

重点探索AIOps智能运维与可观测性技术栈。计划在2025年第四季度，基于开源技术搭建原型系统，实现智能告警收敛与自动化故障处理的初步能力，并与禅道流程平台进行集成验证。此举旨在提升运维效率，并为公司积累智能运维领域的核心技术与人才储备。